ANEXO 2. FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE

- IDENTIFICACIÓN

| LOCALIDAD | Localidad 21 del Distrito Capital. |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Movilidad segura, sostenible y accesible para la localidad 21 de Bogotá. |
| CÓDIGO DEL PROYECTO | 9999 Corresponde a los dígitos SEGPLAN establecidos como código del proyecto. |
| COMPONENTES | Construcción y Conservación Intervención Malla Vial Local Intervención Malla Vial Rural Intervención Puentes Ciclo Infraestructura |

- CLASIFICACIÓN

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Un nuevo contrato social y ambiental para la Localidad 21 de Bogotá |
| --- | --- |
| PROPÓSITO | Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y sostenible |
| PROGRAMA | Movilidad segura, sostenible y accesible |
| META(S) PLAN DE DESARROLLO | - Construir y/o conservar 20 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal. - Construir y/o conservar 15 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) - Construir y/o conservar 15 Kilómetros-carril de malla vial rural - Construir y/o intervenir 100 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua - Construir y/o conservar 120 Metros lineales de Ciclo-infraestructura |
| AÑO DE VIGENCIA | Escriba aquí el (los) año (s): 2021, 2022, 2023 y 2024 |

- PROBLEMA O NECESIDAD

PROBLEMA O NECESIDAD Responda aquí las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?, ¿Por qué se va a hacer el proyecto? ¿Cómo impacta diferencialmente a grupos poblacionales, sectores sociales, hombres mujeres u otras identidades? Revisar el anexo 2 de la circular 006 de 2021 – Hoja No.4 Preguntas orientadoras enfoques.

Escriba aquí el problema: Responda aquí las siguientes preguntas: - ¿Cuál es el problema central que se pretende solucionar? - ¿Cómo impacta a mujeres, hombres u otras identidades? - ¿Cómo les afecta diferencialmente de acuerdo a la edad, pertenencia étnica, discapacidad, ubicación urbana o rural, orientación sexual, identidad de género, condición socioeconómica (actividades sexuales pagadas) habitabilidad en calle, afectación por el conflicto armado (personas víctimas y reincorporadas), situación de migración y rol de cuidado? - ¿Hay barreras de acceso a la garantía y ejercicio de derechos desde el enfoque poblacional-diferencial y de género? - Respecto a las oportunidades de acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales y políticos, entre otros ¿Cuál es la brecha (distancia) que existe entre mujeres, hombres u otras identidades, de acuerdo a la edad, pertenencia étnica, discapacidad, ubicación urbana o rural, orientación sexual, identidad de género, condición socioeconómica (actividades sexuales pagadas) habitabilidad en calle, afectación por el conflicto armado (personas víctimas y reincorporadas), situación de migración y rol de cuidado? En dado caso de requerir el desarrollo de análisis de causas y efectos del problema desde los enfoques, revisar el anexo 2 de la circular 006 de 2021 – Hoja No.4 Preguntas orientadoras enfoques. Se recomienda incluir el problema de manera breve y concreta identificando los elementos que lo conforman, sus relaciones, las dinámicas que se presentan en conjunto, el cómo la situación problemática afecta de manera particular a grupos poblacionales, sectores sociales, mujeres, hombres u otras identidades y si esto conlleva a situaciones de exclusión y discriminación. En el caso de incluir datos diagnósticos como estudios, porcentajes, gráficas y/o tablas sobre la problemática, se sugiere que sean datos locales, máximo distrital y referenciar la fuente. Los fenómenos migratorios que ha presentado Bogotá durante las últimas décadas, lo cual ha conllevado a que la ciudad presente actualmente un mayor número de ocupación en términos poblacionales, trayendo consigo grandes retos como el de responder a las necesidades de una población que demanda una mejor calidad de vida a través del acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y a unos mejores sistemas y servicios de transporte; pero también, los requerimientos de un sector productivo, que solicita una infraestructura que le permita funcionar adecuadamente hacen necesario que los tiempos de movilidad sean más eficientes en tiempos y costos, pero también más seguros e incluyentes. La Encuesta de Bogotá Cómo Vamos 2019 estableció que los y las ciudadanas perciben un alto grado de duración en los tiempos de viaje en los que incurren entre su lugar de residencia y el lugar donde trabajan, así como en general en los desplazamientos por otros motivos (recreacional, de salud, entre otros). De igual forma se evidencia un alto grado de inseguridad por parte de la población para movilizarse no solo a través de medios masivos de transporte. Las mujeres en sus diferencias y diversidades, y las personas de los sectores LGBTI son quienes se han visto mayormente afectadas por temas de seguridad, sintiéndose más vulnerables a ser víctimas de un hecho de violencia en sitios como el transporte público, las vías, ciclorutas, los parques, puentes peatonales, entre otros. Múltiples son las causas que generan los altos tiempos que implican movilizarse en la ciudad; sin embargo, se hará mayor énfasis en aquellas que directamente serán abordadas en el desarrollo del proyecto: -Transporte público masivo ineficiente e inseguro. En los últimos años se ha evidenciado que las mujeres son las que corren mayor peligro o se siente vulnerables cuando están en espacios públicos o utilizando un medio de movilidad, esto se ha reflejado por el acoso o intimidación que llegan a recibir de parte ya sea de conductores o de pasajeros. Según la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que realizó el DANE, se evidencia que, la percepción de inseguridad a nivel nacional disminuyó durante el 2020 y se posicionó en un 39%; en la lista de las ciudades percibidas por sus habitantes como más inseguras están Cúcuta (72%), Bogotá (69%) y Cali (65,9%). Según el Observatorio de Mujeres y Equidad De Género en Bogotá de la Secretaría de la Mujer, más del 80% de las usuarias del transporte lo perciben como inseguro o muy inseguro y más del 70% han sido víctimas o han visto acoso sexual. -Crecimiento de la cantidad de vehículos particulares que ruedan en la ciudad -Inoperancia de la policía de tránsito, que se ha dedicado a cazar infractores en las horas de pico y placa, haciéndose invisibles durante el resto del día. -Semáforos mal programados, que funcionan con software desactualizado. La accesibilidad física para personas con discapacidad tiene algunas particularidades como la señal podotáctil o las aceras en relieve para guiarse con los pies, también el braille en las estaciones de los autobuses y la señal sonora en el sistema de transporte masivo y en algunos semáforos (cruces con semáforos acústicos que mejoran la accesibilidad y la seguridad). La forma de cruzar una calle de forma autónoma representa un factor de riesgo para las personas con discapacidad, lamentablemente no se cuenta con información exacta sobre el tema a nivel distrital ni local. -Malla vial y espacio público deteriorado y en mal estado -Accesos peatonales deteriorados y excluyentes -Infraestructura inadecuada, insuficiente e insegura para medios alternativos de transporte (bicicleta, patineta, etc.) Existen diversas regulaciones a nivel estatal en la que se especifica cómo debe ser cada uno de los espacios públicos para que toda la población pueda acceder libremente. Estas regulaciones establecen criterios arquitectónicos que hacen que estos espacios puedan ser utilizados por cualquier persona, es así que se debe eliminar las barreras arquitectónicas con el fin de garantizar el acceso y uso efectivo de los elementos de la infraestructura vial para niños, niñas, personas mayores, personas con discapacidad.

- DIAGNÓSTICO POR LÍNEA DE BASE

LÍNEA DE BASE Describa y analice las características sociales, económicas y/o urbanísticas de la población o espacio al que está dirigido el proyecto, es decir, el universo. Esta información constituye la línea de base para la formulación del proyecto y el posterior seguimiento de su ejecución.

- Descripción del Universo La descripción del universo siempre se debe identificar. Responda las siguientes preguntas: • ¿Qué población está siendo afectada por la situación problemática?, la describe de acuerdo a características asociadas al sexo, edad, pertenencia étnica, discapacidad, ubicación urbana o rural, orientación sexual, identidad de género, condición socioeconómica (actividades sexuales pagadas), habitabilidad en calle, afectación por el conflicto armado (personas víctimas y reincorporadas) y rol de cuidado? Habitantes de la localidad 21 de Bogotá considerando sus diferencias y diversidad. En la localidad habitan1.500 personas con discapacidad, 40000 personas mayores, 50.000 niños y niñas.

- Cuantificación del universo La cuantificación del universo debe tener una fuente, de no existir; este campo se debe dejar en blanco. Y en SEGPLAN se registrará: No existe el dato. Se responde a las siguientes preguntas: • ¿Cuenta con información desagregada por sexo? • ¿Cuántas personas de acuerdo a características asociadas al sexo, edad, pertenencia étnica, discapacidad, ubicación urbana o rural, orientación sexual, identidad de género, condición socioeconómica (actividades sexuales pagadas) habitabilidad en calle, afectación por el conflicto armado (personas víctimas y reincorporadas) y rol de cuidado se ven afectadas? 300.000 habitantes (170.000 mujeres, 130 hombres). 1500 personas con discapacidad de las cuales el 60% son mujeres. De las 40.000 personas mayores el 55% son mujeres. 35.000 niñas y 15.000 niños.

- Localización del universo La localización del universo también se debe relacionar. • En dado caso de identificar afectaciones diferenciales ¿Tiene información de la situación del polígono o territorio donde se presenta el problema? En el polígono 5 de la localidad 21 habitan en un porcentaje más alto las personas con discapacidad, en el polígono 2 niños y niñas y personas mayores.

- LÍNEA DE INVERSIÓN

LÍNEA(S) DE INVERSIÓN Identifique las (s) línea(s) de inversión por sector, en la que se enmarca el proyecto.

Relacione la línea(s) de inversión local: Infraestructura De acuerdo con los conceptos de gasto de la Circular CONFIS 03 de 2020. Escriba aquí el concepto al cual hace referencia la línea de inversión: Construcción y/o conservación de elementos del sistema de espacio público peatonal. Construcción y/o conservación de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua (de escala local: urbana y/o rural). Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial local e intermedia urbana o rural. Diseño, construcción y conservación de ciclo-infraestructura. De acuerdo con los conceptos de gasto de la Circular CONFIS 03 de 2020.

- OBJETIVOS

OBJETIVOS Defina el objetivo general y los específicos que espera cumplir con el proyecto.

Objetivo General Elaborado con relación al problema central. Plantean la situación que se desea alcanzar mediante la solución del problema identificado y deben ser el resultado del balance del diagnóstico y de las decisiones que se tomen para atacar el problema. Dicho objetivo debe definirse en forma clara y estratégica, en términos de los efectos y/o impactos que se desean lograr. En su identificación se deben considerar los beneficios y/o transformaciones que generaría en la comunidad dirigidos a la garantía de derechos de toda la población considerando sus diferencias y diversidad. Contribuir en la disminución de los tiempos de movilidad en los que incurre la población de la localidad 21 en los diferentes desplazamientos teniendo en cuenta sus características y particularidades.

Objetivos Específicos No deben estar cuantificados. Cuando existan varios componentes se sugiere un objetivo por cada componente. No son actividades. Se sugiere la relación objetivo específico, meta, componente. Guardar secuencia lógica en el orden en que se registran los objetivos, metas y componentes, para facilitar la relación entre unos y otros. Al identificar afectaciones diferenciales y sus causas, éstas se traducirán en objetivos específicos que podrán satisfacer las necesidades de hombres, mujeres u otras identidades, grupos poblacionales, sectores sociales. Disminuir el porcentaje de malla vial local que se encuentra en regular y mal estado Incrementar los espacios de ciclo-infraestructura disponibles y en buen estado. Eliminar las barreras arquitectónicas con el fin de garantizar el acceso y uso efectivo de los elementos de la infraestructura vial para niños, niñas, personas mayores, personas con discapacidad.

- METAS

Registre los resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecución del proyecto, representados en productos (bienes y servicios) finales o intermedios. Responda a la pregunta: ¿Cómo impacta la meta positivamente la situación de derechos de los grupos poblacionales y sectores sociales LGBTI?

Metas de proyecto

| PROCESO | MAGNITUD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Construir y/o conservar | 20 | Metros cuadrados | De elementos del sistema de espacio público peatonal. La meta debe ser la misma meta plan de desarrollo local. Un verbo por meta. No realizar más de una cuantificación en la meta. La meta debe estar dada para el horizonte del proyecto. Debe tener una relación directa con la meta plan. La anualización de la meta se realiza en el sistema SEGPLAN. |
| Construir y/o conservar | 120 | Metros lineales | De Ciclo-infraestructura |

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Establezca las acciones a desarrollar para dar solución al problema, relacione los componentes y sus correspondientes actividades, especificando sus aportes en el cumplimiento de los objetivos. Las actividades deben contemplar los ajustes razonables y acciones afirmativas que hagan posible la garantía de derechos de hombres, mujeres u otras identidades, grupos poblacionales y sectores sociales según las afectaciones diferenciales identificadas.

COMPONENTES: COMPONENTE 1: CICLO INFRAESTRUCTURA (El nombre del componente debe tomarse del anexo Batería de proyectos, metas y componentes. Realice aquí una breve descripción del componente, la cual será utilizada para diligenciar la descripción de la ficha EBI en el sistema SEGPLAN. La construcción y/o conservación de ciclo infraestructura tiene como objetivo aumentar los niveles de movilidad por medios alternativos; en este sentido, las estrategias a implementar están orientadas brindar espacios adecuados y en buen estado que faciliten y promuevan el uso de medios como la bicicleta, la patineta, entre otros. Lo anterior a través de 3 actividades principales: 1. Estudios y diseños: es la etapa en la cual se deben elaborar los diseños detallados tanto geométricos como de todas las estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el proyecto de infraestructura. Se entienden incorporados dentro de la anterior definición entre otros, los términos como ajustes y/o complementación y/o actualización que tengan como resultado los productos definitivos de la fase de estudios y diseños para iniciar la construcción, inclusive si desarrolló actividades de prefactibilidad y/o factibilidad. Es indispensable tener en cuenta la normatividad vigente sobre accesibilidad y las directrices sobre las necesidades de personas mayores y personas con discapacidad en el desarrollo de normas técnicas, estas pueden ser consultadas en los Criterios de Elegibilidad y Viabilidad del Sector Movilidad. 2. Construcción: Corresponde a la generación de una nueva infraestructura. Requiere previamente la realización de los estudios y diseños necesarios para garantizar el período de vida útil previsto. 3. Conservación de infraestructura: Conjunto de estrategias que se ejecutan sobre las estructuras, una vez puestas en operación, para que brinden condiciones de uso aceptable. Estas estrategias están enfocadas a cumplir el período de vida útil o a incrementarlo, empleando los tratamientos necesarios con el fin de retardar o reparar el desarrollo de deterioros. Incluye las estrategias de mantenimiento rutinario, periódico, rehabilitación o reconstrucción. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Representa y refleja las actividades que permiten y/o contribuyen a la superación del problema, acorde a la identificación de los impactos diferenciales que está ocasionando el problema sobre la vida de las personas en razón a sus diferencias y diversidad.. VIGENCIA 2021 En este espacio se relacionarán y describirán las actividades, fases, etapas, según el caso. - Cada actividad debe tener un nombre. - Nombrar y describir. - No van intensidades horarias, perfiles de personal, especificaciones técnicas, términos de referencia. - Cuando se necesite hablar de la conformación de equipos de profesionales para la ejecución, se redacta a modo de actividad o como observación al final del grupo de actividades. - Cuando cambien todas las actividades de un año a otro se organizan en una fila nueva con un subtítulo actualizado la respectiva vigencia. Tiempo de ejecución Responder a las preguntas: • ¿Cómo deben ser las actividades para tener en cuenta las características de las personas de acuerdo al sexo, edad, pertenencia étnica, discapacidad, ubicación urbana o rural, orientación sexual, identidad de género, condición socioeconómica (actividades sexuales pagadas), habitabilidad en calle, afectación por el conflicto armado (personas víctimas y reincorporadas), situación de migración y rol de cuidado en igualdad de condiciones? • ¿Al implementar las actividades, se garantizan los derechos de todas las personas de acuerdo a sus diferencias y diversidad? Si no es así, se deben realizar ajustes a estos en donde sea necesario. • ¿Las actividades podrían promover o visibilizar las potencialidades de las personas de acuerdo a sus diferencias y diversidad? • ¿Cómo las acciones planteadas aportan en la transformación de la realidad de las mujeres, hombres u otras identidades de acuerdo a sus diferencias y diversidad? 1. Priorización y asignación de recursos para inversión en rehabilitación y mantenimiento de la red de ciclo rutas y bici carriles. 2. Selección y priorización de los segmentos seleccionados a partir de la metodología institucional que identifique y adopte la administración Local para el efecto. 3. Etapa preliminar de diagnóstico y evaluación del tipo de intervención a ejecutarse en concordancia con el alcance determinado y realización de Estudios y Diseños en los casos que corresponda. 4. Ejecución de obras físicas, con los aportes del Fondo de Desarrollo Local de Suba. Las obras en general consisten en actividades de señalización y demarcación de ciclo rutas y bici carriles, mantenimiento rutinario, periódico y rehabilitación con el reemplazo de la carpeta asfáltica existente previo el levantamiento o fresado de la carpeta asfáltica in situ. 5. Desarrollo de actividades del Plan de Gestión ambiental, de manejo de tráfico y seguridad social exigidos por normatividad vigente. 6. Finalización de obras inconclusas. Terminación de las Obras que se encuentren en ejecución con el fin de evitar obras inconclusas o sin terminar que puedan generar efectos negativos en la movilidad de la bici usuarios. 7. Realización de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de las obras a ejecutar en todas sus fases (Diagnostico, Diseños y Obras Físicas). Estudios y diseños Definir y caracterizar el área de influencia social para la futura construcción y mantenimiento del proyecto (tener en cuenta los ejercicios de identificación de lugares inseguros para las mujeres en el marco de los consejos locales de seguridad para las mujeres, y las características y particularidades de la población que está siendo afectada por la problemática (accesibilidad)). Generar espacios de participación ciudadana que fortalezca la planeación participativa, el control social, implementando estrategias que fortalezcan la participación. Identificar y evaluar los impactos económicos, sociales, urbanos, de movilidad y ambientales. Ofrecer información clara, veraz y oportuna a las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto y sensibilizarlas sobre los beneficios de éste. Levantar una línea de base de vías que dificulten el acceso a los barrios y el desplazamiento de las familias con el objetivo de construir vías que permitan que la población se desplace con seguridad y comodidad. Construcción Mitigar los impactos ocasionados por las actividades relacionadas por la construcción, a través de la implementación de los programas de gestión social. Fortalecer la participación ciudadana en el proceso constructivo, vinculando a representantes de organizaciones sociales, comunitarias e institucionales. Programar actividades de divulgación y comunicación (auto descripción, subtitulados, lenguaje braille, lengua de signos, lectura fácil, esto para garantizar el acceso a la información en igualdad de condiciones) para que la ciudadanía conozca de manera completa, veraz y oportuna los detalles del proyecto. Eliminar las barreras arquitectónicas con el fin de garantizar el acceso y uso efectivo de los elementos de la infraestructura vial para las personas con discapacidad. Aplicar las normas técnicas que relaciona el ICONTEC sobre accesibilidad para población con discapacidad y movilidad reducida. Mantenimiento Implementar, con la participación activa de la comunidad, los programas y acciones que permitan un adecuado manejo de los impactos de carácter social. Fortalecer la participación ciudadana en la etapa de mantenimiento, realizar actividades de divulgación y comunicación (auto descripción, subtitulados, lenguaje braille, lengua de signos, lectura fácil, esto para garantizar el acceso a la información en igualdad de condiciones) para que la ciudadanía conozca de manera completa, veraz y oportuna las actividades de mantenimiento. En el desarrollo de los contratos: Generar campañas de sensibilización y capacitación a los equipos de frente de obras de construcción, sobre las violencias contra las mujeres en el espacio público. Contratación de mujeres en los diferentes perfiles profesionales para realización de obra y no siempre en actividades relacionados con labores domésticas (aseo, cafetería) o como paleteras. Se recomienda hacer énfasis en la implementación de la normativa y procedimientos del sistema de gestión SST- Seguridad y Salud en el Trabajo con referencia a jornadas trimestrales de capacitación para todo el personal vinculado al contrato de obra (mano de obra calificada y no calificada) y subcontratistas, en las cuales se incluyan sensibilizaciones con enfoque de género, contando siempre con la gestión, articulación y asesoría técnica de la Secretaría Distrital de la Mujer, con el objetivo de superar estereotipos y prácticas sociales, culturales, religiosas e ideológicas. Así mismo, se indica incluir en las carteleras asignadas al componente SST, mínimo 3 piezas comunicativas durante el desarrollo del contrato, cuyo contenido sea remitido por la Secretaria Distrital de la Mujer, con el fin de promover y garantizar los derechos de las mujeres, así como recordar fechas conmemorativas y eventos distritales. Incluir el siguiente texto listando las propuestas priorizadas relacionadas con el proyecto de inversión local conforme el contenido del Acta de Acuerdos Participativos de la fase II. PROPUESTAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PRIORIZADAS ASOCIADAS AL COMPONENTE No.; Título de la propuesta; Descripción de la propuesta. 1; Cicloruta en Toberín calle 162 a 170; Construir una cicloruta en la UPZ Toberín que vaya de la calle 162 a la calle 170, entre cra.9 y cra.21 o cra.19, que atraviese el barrio y permite una fácil movilidad para los residentes de la zona.. 2; Ciclo-infraestructura adecuada para la población con discapacidad en el barrio Pontevedra; Diseñar, construir y mantener cicloinfraestructura adecuada para la movilidad de la población con discapacidad... DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN; VIGENCIAS. 2021; 2022; 2023; 2024. Actualizar la identificación de localización conforme a lo establecido en la propuesta priorizada en la fase II de presupuestos participativos. Desagregue información cuantitativa a partir de los enfoques poblacional-diferencial y de género, detallando características de la población a la cual se dirigirán las acciones en razón a su sexo, edad, pertenencia étnica, discapacidad, ubicación urbana o rural, orientación sexual, identidad de género, actividades sexuales pagadas, habitabilidad en calle, afectación por el conflicto armado (personas víctimas y reincorporadas), situación de migración y rol de cuidado. 300.000 habitantes (170.000 mujeres, 130 hombres). 1500 personas con discapacidad de las cuales el 60% son mujeres. De las 40.000 personas mayores el 55% son mujeres. 35.000 niñas y 15.000 niños. Cuando se cambien el grupo poblacional o tipo de población se registra la cantidad en la respectiva vigencia y se hace el comentario respectivo en el campo del DTS observaciones.; Colocar la Magnitud; Colocar la Magnitud; Colocar la Magnitud; Colocar la Magnitud. Selección de beneficiarios Indique cuáles son los criterios (enmarcados en reglas de justicia claras y públicas) que serán empleados para seleccionar año a año quiénes serán los beneficiarios de este proyecto. Actualizar selección de los beneficiarios conforme a lo establecido en la propuesta priorizada en la fase II de presupuestos participativos. Los criterios deben ser excluyentes, marcar la diferencia en quienes pueden o no acceder al proyecto. Debe ser de acuerdo a las categorías de población.. - LOCALIZACION Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.. Año; UPZ/UPR/área rural de la localidad; Barrio/vereda; Localización específica. 2021. 2022. 2023. 2024.

- ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

- Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el proyecto

Enúncielas y explíquelas teniendo en cuenta las siguientes opciones: (1) Normas que es necesario expedir para la eficacia, eficiencia y sostenibilidad del proyecto, tanto por parte de autoridades locales como por parte de autoridades distritales (por ejemplo decretos del Alcalde o Alcaldesa local, acuerdos de la JAL, permisos licencias, entre otros); y (2) Normas cuyo cumplimiento hay que vigilar (Plan de Desarrollo Local y Distrital, políticas del sector, tratados internacionales, entre otros).

Solo citar la norma y el articulado, no copiar contenido de artículos.

Incluir el Artículo 65 – Transversalización de los enfoques poblacional-diferencial y de género - Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 y los documentos de políticas públicas asociadas.

- Instancias de participación, entidades, sectores, órganos administrativos con las que se puede trabajar el proyecto

Identifíquelo (por ejemplo, policía comunitaria, profesores de los colegios, personal de la alcaldía), y señale su contribución al proyecto. Puede tratarse de personas relacionadas con la gestión interna – funcionamiento, actores para trabajo voluntario, personal de instituciones con presencia local (de nómina o vinculado por contrato, o integrantes de organismos o instancias de apoyo técnico o profesional), quienes estarán directamente involucrados en la ejecución de las intervenciones proyectadas.

- Se recomienda articular con las instancias de participación locales que representan a los sectores sociales LGBTI, grupos poblacionales, mujer y género a través de los Equipos de Participación de las Alcaldías.

- PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA

Responder a la pregunta:

• Las actividades planteadas para garantizar el acceso en condiciones de igualdad y equidad de acuerdo a las diferencias y diversidad de las personas en razón a su sexo, edad, pertenencia étnica, discapacidad, ubicación urbana o rural, orientación sexual, identidad de género, condición socioeconómica (actividades sexuales pagadas), habitabilidad en calle, afectación por el conflicto armado (personas víctimas y reincorporadas), situación de migración y rol de cuidado ¿cuentan con recursos asignados?

- Costos del Proyecto (cifras en pesos):

| META(S) DE PROYECTO | COMPONENTES | OBJETO DE GASTO RECURSOS FDL | COSTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Dato copiado | Dato copiado |  | Valor |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | SUBTOTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | SUBTOTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL ANUAL DE COSTOS |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE |  |  |  |  |  |  |

- INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Se debe colocar información textual

| META PLAN DE DESARROLLO | OBJETIVO ESPECIFICO | COMPONENTES | META(S) PROYECTO | INDICADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato copiado | Dato copiado | Dato copiado | Dato copiado | Tomado de la “Batería de proyectos, metas y componentes” |

- RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

- RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO Ingrese los resultados puntuales que se espera obtener con el proyecto en términos de los beneficios generados.

Beneficios: Plasmar los cambios en el bienestar de la sociedad (población beneficiaria) que se espera por la implementación de medidas planteadas en el proyecto. Como logra la incorporación de los enfoques poblacional-diferencial y de género: - Incrementar la participación de los grupos poblacionales, sectores sociales, hombres, mujeres u otras identidades de forma equitativa - El cierre de brechas - Dar respuesta apropiada a las necesidades de las personas en razón a sus diferencias y diversidad - Accesibilidad y disfrute de la ciudad para la población con discapacidad, niños y niñas y personas mayores.

Resultados: Son consecuencia directa de las actividades en el cumplimiento del objetivo, pero son intangibles. Se sugiere redactar enunciando la cantidad esperada, el nombre o sustantivo seguido de un verbo conjugado en participio pasivo (ado, edo, ido, to, so, cho) puesto que deben expresarse como hechos cumplidos, y/o un gerundio que sirva para especificar características o cualidades esperadas. ¿De qué forma el proyecto garantiza condiciones de equidad e igualdad para toda la población que habita la localidad? Transformación de espacios que permitan a la población moverse de un lugar a otro de manera autónoma y segura

- HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.

(dd/mm/aaaa): INSCRITO (dd/mm/aaaa): REGISTRO (dd/mm/aaaa): ACTUALIZACIONES – Razones

- OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL PROYECTO Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.

En este campo se podrán incorporar observaciones relacionadas con las propuestas ganadoras de la fase 2 de presupuestos participativos, haciendo referencia a las actas de los acuerdos participativos de cada una de las fases, resultados de las asambleas temáticas o aspectos del proceso participativo que consideren relevantes en la implementación del proyecto.

- RESPONSABLE DEL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PROYECTO Ingrese la información de la persona responsable de formular el proyecto.

Nombre

Cargo

Teléfono Oficina

Fecha de elaboración (dd/mm/aaaa)

Para el planteamiento de actividades dirigidas a grupos poblacionales, sectores sociales LGBTI y género, consulte las matrices de lineamientos en http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades etapa formulación y diseño.